**公 示**

根据《临海市人民政府办公室关于印发临海市河湖库塘清污（淤）工作方案的通知》(临政办发【2016】97号)要求，结合实际，2017年我市全面开展了河湖库塘清污（淤）行动。结合我市实际，我局于2017年11～12月进行了分镇初验，市“五水办”于2018年02月01日组织了第二批河湖库塘清污（淤）的整体验收。

根据《临海市河湖库塘清污（淤）项目和资金管理办法》：“投资50万以下工程实行分散化管理，按8元每方实行补助”。经临海市河海水利建设监理咨询有限公司进一步核实，我市2017年度第二批12个镇街共完成方量为53.08万方，拟补助资金为424.64万元（详见附表）。

现予以公示，公示时间为5天（2018年02月02日～02月06日）。公示期内接受各单位及个人的监督，如有异议，请在公示期内以书面材料形式向临海市水利局反映。

联系人：张 晨 联系电话：85389982

临海市水利局

2018年02月02日

附件：

**2017年度第二批河湖库塘清污（淤）拟补助资金表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **镇街名称** | **实施单位** | **完成方量**  **(万立方)** | **拟补助**  **资金（万元）** |
| 古城街道 | 古城街道办事处 | 3.07 | 24.56 |
| 大洋街道 | 大洋街道办事处 | 5.32 | 42.56 |
| 江南街道 | 江南街道办事处 | 6.88 | 55.04 |
| 邵家渡街道 | 邵家渡街道办事处 | 5.44 | 43.52 |
| 白水洋镇 | 白水洋镇人民政府 | 2.90 | 23.20 |
| 汛桥镇 | 汛桥镇人民政府 | 5.09 | 40.72 |
| 沿江镇 | 沿江镇人民政府 | 12.55 | 100.40 |
| 东塍镇 | 东塍镇人民政府 | 3.46 | 27.68 |
| 小芝镇 | 小芝镇人民政府 | 4.31 | 34.48 |
| 涌泉镇 | 涌泉镇人民政府 | 0.97 | 7.76 |
| 永丰镇 | 永丰镇人民政府 | 1.69 | 13.52 |
| 括苍镇 | 括苍镇人民政府 | 1.40 | 11.20 |
| **总计** | | **53.08** | **424.64** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市江南街道河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 下叶村 | 下叶河 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
| 2 | 下岙余村 | 八一河 | 0.74 | 0.74 | 0.56 |
| 3 | 金家汇村 | 东西片连接河 | 1.50 | 1.50 | 1.41 |
| 4 | 灰炉头村 | 白岩岙溪 | 1.45 | 1.45 | 1.34 |
| 5 | 三洞桥村 | 下庄塘 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| 6 | 东山村 | 七一河 | 2.69 | 2.69 | 2.54 |
| **小计** | | | **7.49** | **7.49** | **6.88** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市古城街道河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 龙潭岙村 | 龙潭岙溪 | 0.30 | 0.37 | 0.32 |
| 2 | 后山村 | 水磨坑 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 3 | 两水村 | 两水小河 | 0.60 | 0.64 | 0.23 |
| 4 | 利弄村 | 弯山塘 | 0.90 | 0.92 | 0.49 |
| 5 | 梅浦村 | 下保塘 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| 6 | 松一村 | 上溪池塘 | 0.19 | 0.19 | 0.11 |
| 7 | 松一村 | 下溪池塘 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 松一村 | 松山溪 | 1.32 | 1.37 | 0.95 |
| **小计** | | | **4.4** | **4.59** | **3.07** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市白水洋镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘**  **名称** | **计划清淤方量（万方)** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 山下村 | 长塘 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| 2 | 斋坦村 | 水塘 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| 3 | 丁公园村 | 山塘 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| 4 | 丁公园村 | 安基山水塘 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 5 | 东方红村 | 枫树塘 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 6 | 白水洋镇 | 界岭渠道 | 1.00 | 1.07 | 1.06 |
| 7 | 前庄村 | 前庄山塘 | 0.40 | 0.41 | 0.20 |
| **小计** | | | **3.08** | **3.16** | **2.90** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市邵家渡街道河湖库塘清淤**  **验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核**  **（万方）** |
| 1 | 章家村 | 章家前门河 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 2 | 枧桥董村 | 士头河枧桥董段 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 3 | 大路王村 | 士头河大路王村段 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| 4 | 前洋村 | 士头河前洋村段 | 0.59 | 0.59 | 0.55 |
| 5 | 塘上村 | 塘上村内河沟、塘 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| 6 | 东坎村 | 东坎村内河沟 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
| 7 | 燕头村 | 燕头村内河沟、塘 | 0.51 | 0.51 | 0.47 |
| 8 | 钓鱼亭村 | 钓鱼亭村内  河沟 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 9 | 中台村 | 中台村池塘 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 10 | 下洋峙村 | 下洋峙村内  河沟 | 0.55 | 0.55 | 0.51 |
| 11 | 山下坦村 | 上下坦村内河沟 | 0.48 | 0.48 | 0.26 |
| 12 | 潮际村 | 呈岙溪潮际段 | 0.82 | 0.82 | 0.52 |
| 13 | 溪边村 | 琅坑溪溪边段 | 1.14 | 1.14 | 0.75 |
| **小计** | | | **6.64** | **6.64** | **5.44** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市大洋街道河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核**  **（万方）** |
| 1 | 五孔岙村 | 村河道 | 0.65 | 0.65 | 0.58 |
| 2 | 双桥村 | 双桥水库 | 4.58 | 4.58 | 3.98 |
| 3 | 梅岙村 | 梅岙溪 | 0.87 | 0.87 | 0.76 |
| **小计** | | | **6.10** | **6.10** | **5.32** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市东塍镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量**  **（万方）** | **实际完成方量**  **（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 东溪单村 | 东溪单村河道 | 0.60 | 0.61 | 0.4 |
| 2 | 金坑村 | 岗后山塘 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |
| 3 | 岭根村 | 口字塘 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 勤勇村 | 勤勇村水塘 | 0.90 | 0.97 | 0.84 |
| 5 | 桐坑村 | 坎头水塘 | 0.20 | 0.33 | 0.33 |
| 6 | 西路村 | 路下水塘 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| 7 | 前四庄村 | 上陈山脚水塘 | 0.37 | 0.06 | 0.06 |
| 8 | 前四庄村 | 畚箕湖水塘 | 0.40 | 0.06 | 0.06 |
| 9 | 前四庄村 | 里屋坎下水塘 | 0.27 | 0.36 | 0.36 |
| 10 | 洋林村 | 人家下水塘 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| 11 | 胡岙村 | 胡岙水塘 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| 12 | 能仁村 | 梨树下水塘 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| **小计** | | | **4.11** | **3.88** | **3.46** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市汛桥镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量**  **（万方）** | **实际完成方量**  **（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 白岩下村 | 洋岙溪太庵堂段 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
| 2 | 周岙村 | 周岙村村内河沟 | 0.35 | 0.15 | 0.24 |
| 3 | 宋岙村 | 三头园山塘 | 1.50 | 1.40 | 1.32 |
| 4 | 汛东村 | 鞍坑山塘 | 2.00 | 1.75 | 1.70 |
| 5 | 程家桥村 | 程家桥山塘 | 0.80 | 0.55 | 0.53 |
| 6 | 下宅村 | 下宅村池塘 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
| 7 | 汛东村 | 下代河 | 1.50 | 1.01 | 1.01 |
| 8 | 下宅村 | 下宅村村内河沟 | 1.50 | 0.12 | 0.07 |
| **小计** | | | **8.25** | **5.18** | **5.09** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市小芝镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量**  **（万方）** | **实际完成方量**  **（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 栖凤村 | 栖凤塘 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 2 | 橫峙村 | 小芝溪九官岙段 | 0.20 | 0.49 | 0.45 |
| 3 | 包山村 | 包山溪 | 2.00 | 2.15 | 2.04 |
| 4 | 度园村 | 度园溪 | 0.50 | 0.44 | 0.42 |
| 5 | 下村桥村 | 桥下潭 | 0.80 | 0.77 | 0.73 |
| 6 | 中岙村 | 中岙溪中岙段 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| **小计** | | | **4.2** | **4.55** | **4.31** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市括苍镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量**  **（万方）** | **实际完成方量**  **（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 小岭村 | 白安山塘 | 1.50 | 1.54 | 1.40 |
| **小计** | | | **1.50** | **1.54** | **1.40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市沿江镇河湖库塘清淤验收统计** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 桩头 | 西岑护塘河（桩头段） | 1.15 | 1.06 | 0.97 |
| 井头塘 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 桩头村内河 | 0.75 | 0.63 | 0.60 |
| 2 | 桩头沙岛 | 桩头沙河 | 1.00 | 0.78 | 0.72 |
| 3 | 兰道 | 进村河道 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| 兰道环村河 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 4 | 下岙村 | 下岙下俞下盖桥沟渠 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 下俞至上下岙路 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 房前环水沟 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 水样村 | 顶立西边沟渠 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 6 | 浦东村 | 浦东村内河1 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 洋浦大河（浦东段 | 2.20 | 2.25 | 2.04 |
| 浦东村河2 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | 蒋家岙 | 蒋家岙村内河 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
| 车坑溪（蒋家岙段） | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 8 | 西岑 | 西岑护塘河(西岑段） | 1.12 | 1.02 | 0.96 |
| 西岑沟渠 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 9 | 上岙周村 | 上岙周村河 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| 环村沟 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 施家岙 | 长加片-河头 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
| 桥头-白岭岩 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| 村内河 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 11 | 鲍宅 | 张门塘 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 环村沟 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12 | 前岙洋 | 前岙洋村河 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
| 四楼前水沟 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 水库尾水渠 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 渡头老村培昌灿头 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 13 | 下洋岙村 | 里交岙山塘 | 1.00 | 0.62 | 0.59 |
| 14 | 下百岩 | 麻车山塘 | 0.70 | 0.59 | 0.56 |
| 外新屋溪坑 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 15 | 长甸二村 | 当洋前台塘 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 16 | 长甸三村 | 西塘岸塘 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 娘娘宫塘 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 17 | 上岙村 | 上岙村水库至办公楼沟渠 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | 下弯村 | 长潭河下弯段 | 3.50 | 2.95 | 2.80 |
| 19 | 长潭河长甸段 | 长甸二村-寺前张 | 0.50 | 0.40 | 0.38 |
| **小计** | | | **15.78** | **13.41** | **12.55** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市永丰镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核（万方）** |
| 1 | 官庄村 | 江官溪官庄段河道 | 0.60 | 0.57 | 0.53 |
| 2 | 官庄村 | 八亩塘 | 0.80 | 0.54 | 0.5 |
| 3 | 前后人村 | 朱家店村溪坑 | 0.50 | 0.43 | 0.42 |
| 4 | 下缸窑村 | 池塘 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 5 | 柴埠渡村 | 池塘 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| **小计** | | | **2.14** | **1.78** | **1.69** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年临海市涌泉镇河湖库塘清淤验收清单** | | | | | |
| **序号** | **所属村** | **河湖库塘名称** | **计划清淤方量（万方）** | **实际完成方量（万方）** | **监理审核**  **（万方）** |
| 1 | 西庄村 | 环村河 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2 | 西庄村 | 桔园排涝 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3 | 沙渚村 | 环村河 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| 4 | 塘头村 | 西池塘 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 塘头村 | 东池塘 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 塘头村 | 林东侧沟 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | 塘头村 | 半阳河 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 8 | 塘头村 | 大直河 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 9 | 东岙村 | 老塘 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10 | 东岙村 | 东岙东河 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| **小计** | | | **1.01** | **1.01** | **0.97** |